Meilensteine:

Meilensteine	Termin	Status
		
		
		

Wichtige Ergebnisse in der Berichtsperiode

Ergebnisse (erreicht, nicht erreicht, geplant)
Erreichte Ergebnisse	Verschiedene Teile der iPad App zusammengefügt (Alex, Andreas) / Parsing und Socket-Kommunikation (Chris)
Nicht erreichte Ergebnisse	Höhe und Geschwindigkeit wählbar machen / Einlesen der GPS-Daten in die Datenbank / Bildübertragung
Geplante Ergebnisse für die nächste Woche	Siehe „Nicht erreichte Ergebnisse“

Probleme, Risiken, Maßnahmen im Berichtszeitraum
a) Welche Probleme sind inzwischen eingetreten?
	CalloutView erweitern oder eigene erstellen dauert länger als erwartet / iPad App zusammenzufügen hat zu Problemen geführt (gelöst)
b) Welche (neuen) Risiken könnten zu Problemen führen?

c) Bisher unternommene Gegenmaßnahmen, geplante Gegenmaßnahmen. Wer? Bis wann?

d) Notwendige Entscheidungen und wer sollte sie treffen? Bis wann?