Meilensteine:

Meilensteine	Termin	Status
Entwurf Prototyp	06.05.2015	
Realisierung der Grundfunktionen	20.05.2015	
Vollständige Realisierung	03.06.2015	
Test	17.06.2015	
Abnahme	01.07.2015

Wichtige Ergebnisse in der Berichtsperiode

Ergebnisse (erreicht, nicht erreicht, geplant)
Erreichte Ergebnisse	Verschiedene Teile der iPad App zusammengefügt (Alex, Andreas) / Parsing (iOS) und Socket-Kommunikation (Chris, Florian) / Bilder werden aus Dateisystem gelesen (Andreas) / Datenbank erweitert (Andreas)
Nicht erreichte Ergebnisse	Höhe und Geschwindigkeit wählbar machen / Einlesen der GPS-Daten in die Datenbank / Bildübertragung / Statusinformationen graphisch darstellen / Bilder aus Dateisystem löschen, wenn Log gelöscht wird / Detaillierte Ausgabe von Statusinformationen
Geplante Ergebnisse für die nächste Woche	Siehe „Nicht erreichte Ergebnisse“ / Datenbank vervollständigen, Daten in Echtzeit ausgeben / Parser auf Dronenseite

Probleme, Risiken, Maßnahmen im Berichtszeitraum
a) Welche Probleme sind inzwischen eingetreten?
	CalloutView erweitern oder eigene erstellen dauert länger als erwartet / iPad App zusammenzufügen hat zu Problemen geführt (Verschiedene Xcode/Swift Versionen)
b) Welche (neuen) Risiken könnten zu Problemen führen?

c) Bisher unternommene Gegenmaßnahmen, geplante Gegenmaßnahmen. Wer? Bis wann?

d) Notwendige Entscheidungen und wer sollte sie treffen? Bis wann?