Meilensteine:

Meilensteine	Termin	Status
Entwurf Prototyp	06.05.2015	
Realisierung der Grundfunktionen	20.05.2015	
Vollständige Realisierung	03.06.2015	
Test	17.06.2015	
Abnahme	01.07.2015	

Wichtige Ergebnisse in der Berichtsperiode

Ergebnisse (erreicht, nicht erreicht, geplant)
Erreichte Ergebnisse	Verschiedene Teile der iPad App zusammengefügt (Alex, Andreas) / Custom Callout View (Alex) / Parsing und Socket-Kommunikation (Chris, Florian) / Bilder werden aus Dateisystem gelesen (Andreas) / Datenbank erweitert (Andreas)
Nicht erreichte Ergebnisse	Bildübertragung / Statusinformationen graphisch darstellen / Detaillierte Ausgabe von Statusinformationen
Geplante Ergebnisse für die nächste Woche	Siehe „Nicht erreichte Ergebnisse“ / Datenbank vervollständigen, Daten in Echtzeit ausgeben / Thread für Netzwerk Schnittstelle

Probleme, Risiken, Maßnahmen im Berichtszeitraum
a) Welche Probleme sind inzwischen eingetreten?
	CalloutView erweitern oder eigene erstellen dauert länger als erwartet (erledigt) / iPad App zusammenzufügen hat zu Problemen geführt (Verschiedene Xcode/Swift Versionen) (erledigt) / Bilder zusammensetzen funktioniert nicht.
b) Welche (neuen) Risiken könnten zu Problemen führen?

c) Bisher unternommene Gegenmaßnahmen, geplante Gegenmaßnahmen. Wer? Bis wann?

d) Notwendige Entscheidungen und wer sollte sie treffen? Bis wann?