Meilensteine:

Meilensteine	Termin	Status
Entwurf Prototyp	06.05.2015	
Realisierung der Grundfunktionen	20.05.2015	
Vollständige Realisierung	03.06.2015	
Test	17.06.2015
Abnahme	01.07.2015

Wichtige Ergebnisse in der Berichtsperiode

Ergebnisse (erreicht, nicht erreicht, geplant)
Erreichte Ergebnisse	Struktur der App überarbeitet, Zusammenspiel einzelner Views (Alex, Andreas) / Netzwerkschnittstelle als Thread (Alex) / Daten in Echtzeit ausgeben, über Timer ohne Bilder (Chris) / Tabelle für Wegpunkte inkl. Löschen, Umsortieren (Alex) / Datenbank erweitert (Chris) / Implementierung der Bildübertragung (Chris, Florian) / Struktur der Socketkommunikation überarbietet (Chris, Florian) / Test: Senden von Informationen zwischen Drone und App (Emulator) (Chris, Florian)
Nicht erreichte Ergebnisse	Verschicken einzelner Bilder über Sockets
Geplante Ergebnisse für die nächste Woche	Einzelne Module zusammenfügen, Testen, Dokumentieren / App stabilisieren, Fehler finden/beheben

Probleme, Risiken, Maßnahmen im Berichtszeitraum
a) Welche Probleme sind inzwischen eingetreten?
	App stürzt bei Verbindungsabbruch ab / Programm auf der Drohne stürzt bei Verbindungsabbruch ab / Fehler Bildlänge einlesen / Aktualisierung der View mit Delegates oder KVO Oberserver
b) Welche (neuen) Risiken könnten zu Problemen führen?

c) Bisher unternommene Gegenmaßnahmen, geplante Gegenmaßnahmen. Wer? Bis wann?

d) Notwendige Entscheidungen und wer sollte sie treffen? Bis wann?