Meilensteine:

Meilensteine	Termin	Status
Entwurf Prototyp	06.05.2015	
Realisierung der Grundfunktionen	20.05.2015	
Vollständige Realisierung	03.06.2015	
Test	17.06.2015	
Abnahme	01.07.2015

Wichtige Ergebnisse in der Berichtsperiode

Ergebnisse (erreicht, nicht erreicht, geplant)
Erreichte Ergebnisse	Struktur der App überarbeitet, Zusammenspiel einzelner Views (Alex, Andreas) / Verschiedene Fehler behoben (Alex) / Position der Drohne auf Karte anzeigen (Alex) / Nutzbarkeit verbessert / Kollision der Wischgesten für Masterview und Map beseitigt (Alex) / Code kommentiert (Alex) / Verschicken einzelner Bilder über Sockets (Drohne und App) (Chris, Florian) / Toggeln der Bilder auf beiden Seiten (Chris, Florian) / Versenden der GPS Daten an Drohne für Verfolgungsmodus (Chris, Florian) / Anzeigen Statusinformationen, Benachrichtigungen über Änderungen per Notification (Andreas) / Anzeige Statusinformationen über das Netzwerk getestet (Andreas) / Verfolgermodus erstellt (Andreas)
Nicht erreichte Ergebnisse	Bilder werden auf Drohnenseite in einzelne Packete aufgeteilt und abgeschickt (Florian)
Geplante Ergebnisse für die nächste Woche	Weitere Tests / Code kommentieren

Probleme, Risiken, Maßnahmen im Berichtszeitraum
a) Welche Probleme sind inzwischen eingetreten?

b) Welche (neuen) Risiken könnten zu Problemen führen?

c) Bisher unternommene Gegenmaßnahmen, geplante Gegenmaßnahmen. Wer? Bis wann?

d) Notwendige Entscheidungen und wer sollte sie treffen? Bis wann?